# 部门工作例会会议纪要

会议时间：2026年7月20日（星期一）13:15—14:50

会议地点：科技楼8楼会议室

主持人：魏方锴

出席人：陈景易、杨思晋、房金彪、刘海洋、任立宇、张  虹、甘洪丰、刘福仁、徐  雷、委志雄、朱  军、孟繁达、周雨欣

记录人：季  聪

纪要：

- 部门重点工作督办进展汇报。

见附件一。

- 工作例会行动项汇报。

见附件二。

- 部领导、总师工作安排。

- 汽发仓储能力提升项目已具备初步立项条件，请房金彪副经理与汽发分厂沟通，确定立项方式，请智能室即刻启动上会材料编制等工作，立项后需加速推进，力争年底展示阶段性成果。

- 《工艺装备管理办法》两处条款与实际不符，一是制度要求生产部按季度编制生产计划，实际执行按月编制；二是制度要求采购部每月20日前报送当月采购计划完成情况，当前未落地执行。请工具室牵头全面梳理现行制度，结合实际情况重新修订，同步对接采购部，明确制度报送要求，督促相关部门按制度执行。

- 今日为安全答题截止日期，请各专业主任督促本专业人员（含总师）完成答题，数据汇总至安全员处，由安全员负责统一汇总全员答题数据如实上报公司，请安全员统计各室完成情况并做好相关制度落实建议。

- 请各室第六批下工段人员严格按《提升工艺服务质量工作方案》要求选派骨干人员，搭配班组管理人员协调统一下工段服务人员工作，请各室尽快确定人员名单报送综合室。

- 请各室提前对接服务分厂高温假生产需求，根据分厂实际生产复工情况合理安排值班人员，不限于分厂休息可不安排技术人员；分厂如有部分重点项目复工，需策划好高职级人员调配，确保复工项目生产服务质量；分厂如全面复工需要严格按照部门年初策划安排人员。假期后，由综合室负责将高温假值班落实情况统计并反馈部门领导。

- 请相关科室高度重视汽发产品质量品牌重塑专项工作，按节点要求7月30日前完成防异物文件完善、8月30日前完成60 万、百万、核电全系列工艺文件升版。由于工作量较大、时间紧张，请各专业增派人员力量，保质保量完成相关工作。

- GE公司6台324机型分包项目预计8月初签订合同，28年8月交付首台定子，此项目工期紧张、产品管控标准执行苛刻，请各室提前做好工作部署，请汽发室、焊艺室、表面组、冲剪组等有关专业提前梳理相关技术文件、过往问题、管控难点，安排有经验的技术骨干人员，集中优势力量完成此项目，确保项目顺利高效完成。

- 请各室按司亮邮件要求反馈管理看板功能需求，请各室主任立足班组日常管理痛点（如数据统计繁琐等），全面梳理实际使用需求，应提尽提，通过看板集成数据功能，提升班组管理效率。

- 2026年度新员工迎新工作事宜：

- 毕业院校及学历情况再创新高，年龄以00后为主，请各室注意管理方法，需摒弃命令主义、官僚主义，要贴合年轻人的沟通特点；要杜绝“散养式”管理，提前策划融入方案，做好文化宣贯、师徒结对，充分挖掘新员工创造力；避免出现因管理不当导致的员工躺平、劳动合规纠纷等问题。

- 请各室提前编制专业介绍材料，突出专业工作内容、发展前景，材料汇总至王子林；请王子林建立新员工沟通群，推送专业介绍材料，收集新员工岗位志愿，部门将兼顾员工意愿与部门人力需求统筹分配。

- 预计8月1日新员工到岗，请各室主任届时对各自班组进行现场介绍。

- 本月预发年终奖，按公司规定，根据上半年绩效考核分为四档，后续如有员工存疑，可向工资员、主管领导或主要领导咨询。